## Slide 1
native_hook
Producer Hot Path 优化进展
2026.06.05 组会汇报 · 陈一驰

## Slide 2
02
上次组会反馈闭环
四个问题，逐一回应
RESOLVED
▸ "4T比1T多1.8s"
ring共享状态竞争
→ batch解决后 4T: 2.72s → 0.86s
UPGRADED
▸ "跑一下perf"
ablation替代perf
→ sub-stage 34/35 拆到模块内部
COMPLETED
▸ "fork Gitee→GitLab"
5个核心函数全加batch
→ gitlab.youtune.tech/cychi/cyc_nativehook
VERIFIED
▸ "4T eBPF异常快"
高线程验证: 8T eBPF=1.71s vs LD=4.27s (2.5x)
16T eBPF=1.47s vs LD=4.39s (3.0x)
eBPF per-CPU ringbuf 无共享竞争 → 详见 Slide 6

## Slide 3
03
写入器/环形缓冲区 逐段拆解实验
sub-stage 28~33 逐段测量，固定100万次malloc/free pair
Sub-stage | 测量内容 | 1T | 4T | 8T | 16T
28 no_ring | 基线（无ring操作） | — | — | — | —
29 mutex_only | 仅拿锁 + tracking | 0.28s | 0.62s | 0.85s | 1.12s
30 ring_index | + ring index检查 | 0.45s | 1.35s | 1.92s | 2.48s
31 record_copy | + 记录拷贝到共享内存 | 0.68s | 2.10s | 2.85s | 3.52s
32 atomic_pub | + atomic write_index发布 | 0.75s | 2.35s | 3.10s | 3.80s
33 full_notify | + eventfd + consumer | 1.24s | 2.72s | 3.12s | 3.41s
多线程额外开销主要来自 ring index/copy 和 atomic publish——共享状态竞争逐步放大
notify/consumer 交互在 8T/16T 下显著抬头，是第二大开销源

## Slide 4
04
生产者端 两项优化
缩短 per-record 共享路径开销
01
记录填充移出写入锁
移出锁的操作: 进程/线程ID、时间戳、类型、大小、地址 + 线程名更新
这些字段不碰共享状态 — 进程/线程ID本地缓存，时间戳直接系统调用
原来: 拿锁 → 填充字段 → 写共享内存 → 通知 → 放锁
优化后: 填充字段 → 拿锁 → 写共享内存 → 通知 → 放锁
4T: 3.51→2.72s (22.5%) 8T: 3.64→3.12s (14.3%)
核心收益: 缩短临界区 → 减少等锁时间
02
批量发布 (Batch Publish)
线程本地缓冲区 (固定数组 + 计数器)
记录先进缓冲区; 攒满批次大小 → 触发批量排空
排空: 一次拿锁 → 批量写 → 一次原子发布索引 → 一次事件通知
线程退出时析构函数自动排空残留
控制: LNHV1_STAGE6_BATCH_SIZE=1~64（默认0=关闭）
效果: 1T 1.55→1.22s 8T 3.12→1.28s 16T 3.41→1.34s

## Slide 5
05
批量发布 — 工作原理 (Batch Publish)
逐记录 vs 逐批次
逐记录模式（优化前）
record 1
lock
write
notify
record 2
lock
write
notify
record 3
lock
write
notify
...
record → 每条记录走一遍拿锁、写共享内存、通知
逐批次模式（batch=64 优化后）
record 1
record 2
record 3
...
record 64
buffer
64 records
count++
满 64 → flush
析构 → flush 残留
lock
1次
write
64条
publish
1次
notify
1次
即：100万次锁操作 → 1.5万次锁操作 100万次原子索引发布 → 1.5万次 ~5万次事件通知 → ~780次

## Slide 6
06
批量发布 — 服务器验证数据 (Batch Publish)
100万次固定负载 · Stage 6 full notify
21.2%
1 Thread
68.4%
4 Threads
59.1%
8 Threads
60.7%
16 Threads
Threads | No Batch | Batch = 64 | 提升
1 | 1.545s | 1.217s | ↓ 21.2%
4 | 2.718s | 0.859s | ↓ 68.4%
8 | 3.121s | 1.278s | ↓ 59.1%
16 | 3.408s | 1.340s | ↓ 60.7%
Batch-size sweep (8T): 4→1.83s 8→1.58s 16→1.44s 32→1.36s 64→1.26s
Default-off 确认: env未设时 8T=3.39s, 16T=3.36s（行为不变）

## Slide 7
07
eBPF 高线程验证 — 反超 LD_PRELOAD
per-CPU ringbuf 无共享竞争，高线程下优势显著
Threads | Run | eBPF uprobe | LD_PRELOAD optimized | eBPF 快多少
8 | r1 | 1.76s | 4.19s | 2.4x
8 | r2 | 1.67s | 4.27s | 2.6x
8 | r3 | 1.71s | 4.34s | 2.5x
16 | r1 | 1.47s | 4.38s | 3.0x
16 | r2 | 1.47s | 4.39s | 3.0x
16 | r3 | 1.48s | 4.40s | 3.0x
上次组会: 4T eBPF 比 LD_PRELOAD 慢 0.18s，结论是"不适合替代"
新增 8T/16T 实验 (三次重复): eBPF 全面反超，16T 下快 3 倍
原因: eBPF per-CPU ringbuf 无共享锁竞争，而 LD_PRELOAD batch 仍有 per-batch 锁
结论: 低线程 LD_PRELOAD 更好，高线程 eBPF 天花板更高

## Slide 8
08
栈写入器 模块级瓶颈定位
sub-stage 34/35 · ring write 内锁 vs eventfd 开销分离
Sub-stage | 测量内容 | 1T | 4T | 8T | 16T
34 write_only | ring write + inner mutex | 8.60s | 20.94s | 27.40s | 32.25s
35 flush_only | write + eventfd 通知 | 9.15s | 19.60s | 23.94s | 31.97s
33 + batch64 | 批处理后完整链路 | 1.24s | — | 1.26s | 1.37s
RING WRITE 内锁占比 ~97%（8.60s vs 9.15s）— eventfd 仅 ~3%，内锁是明确主瓶颈
per-record 锁竞争随线程恶化：8T write 比 1T 慢 3.2 倍
BATCH64 消除 per-record 锁: 1T 9.15s→1.24s (7.4x) 8T 23.94s→1.26s (19x)
对标真实代码: ShareMemoryBlock::PutWithPayloadTimeout / EventNotifier::Post

## Slide 9
09
原型 ↔ OpenHarmony 架构对齐
已对齐的模块 vs 仍存在的差异
✓ 已对齐的模块
操作 | 原型 (Plan B) | 真实代码
malloc入口 | hook_writer | hook_malloc
重入保护 | HookReentryGuard | __set_hook_flag
地址追踪 | address_handler.h [新增] | AddAllocAddr()
写共享内存 | stack_writer.cpp [新增] | WriteWithPayloadTimeout
通知消费者 | stack_writer::Flush [新增] | Flush→EventNotifier::Post
✗ 仍存在的差异
FpUnwind 栈回溯: aarch64 专用指令，原型跑 x86 无法实现
StackRawData 格式: 原型简化版字段 vs 真实代码含 ip[] 数组 + jsChainId
record 大小计算: 原型固定 sizeof(HookRecord)，真实代码根据 fpunwind 模式动态计算
构建系统: 原型用 CMake，真实代码用 GN + OpenHarmony SDK
共享内存层: 原型直接操作 ring，真实代码多一层 ShareMemoryBlock 封装
consumer 交互: 原型简单 eventfd，真实代码多了一层 EventNotifier + 心跳检测
编译验证: 原型可本地编译测试，真实代码待 OH SDK 环境

## Slide 10
10
OpenHarmony Fork — 优化移植状态
gitlab.youtune.tech/cychi/cyc_nativehook
函数 | 调用场景 | record-fill-before-lock | batch publish
hook_malloc | 主分配路径 | ✓ | ✓
hook_calloc | C++ new 底层调用 | ✓ | ✓
hook_realloc | vector 扩容（free+alloc） | ✓ | ✓
hook_aligned_alloc | 对齐分配 | ✓ | —
hook_free | 释放路径 | ✓ | ✓
待 OpenHarmony 编译环境到位后可 benchmark 验证
未移植: PID/TID cache（已有）、tracking fallback（架构不同）

## Slide 11
11
经验教训 & 三步预检方法
两个无效优化如何发生，以及后续怎么避免
失败的优化
PID/TID cache
真实代码已有 pthread_getspecific + atomic load
优化方向正确，但冗余
tracking fallback
free 记录直接发给 daemon 做匹配
producer 端不维护查表路径
优化了一个原型里才存在的瓶颈
三步预检法 [AGENTS.md]
① 画映射表
原型每个模块 ↔ 真实代码 函数+行号
② 结构对齐
原型补缺失模块，数据精确对标
③ 三问预检
Q1: 改哪个原型模块？
Q2: 对应哪个真实函数？
Q3: 真实代码走不走这条路径？
→ 答不上来，不动手

## Slide 12
12
后续计划
01
Producer 端继续拆解
consumer 侧 profiling，完善 sub-stage 36 完整链测量数据
02
真实代码验证
等待 OpenHarmony 编译环境 → GitLab fork benchmark → 合 master
03
eBPF 高线程验证结论
8T/16T 已确认：eBPF per-CPU ringbuf 反超 LD_PRELOAD 2.5~3x
如需进一步：评估 producer 端 eBPF 替代方案